| 2 | Phần mềm tích hợp hệ thống kiểm soát bệnh viện tập trung | LV FHIR EMR Gateway | Việt Nam | Lạc Việt | Xây dựng phần mềm tích hợp hệ thống thông tin Bệnh viện HIS/LIS/PACS/EMR thể hiện Dashboarh biểu đồ các thông số tổng thể Bệnh viện phục vụ công tác điều hành, giám sát bệnh viện. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Xây dựng cấu trúc, đặc tả danh mục API |
|  |  |  |  |  | Lập trình các API |
|  |  |  |  |  | Khai báo, kiểm thử kết nối các hệ thống |
|  |  |  |  |  | Kết nối API, kiểm thử dữ liệu đáp ứng theo cấu trúc đặc tả được thiết kế ban đầu |
|  |  |  |  |  | Kết nối dữ liệu API vào nền tảng Pentaho |
|  |  |  |  |  | Đưa dữ liệu thô vào Kho Staging |
|  |  |  |  |  | Xử lý dữ liệu thô thành các dữ liệu đáp ứng nghiệp vụ để đưa vào kho Datamart |
|  |  |  |  |  | Lập lịch chạy dữ liệu tự động theo tuần suất yêu cầu của khách hàng |
|  |  |  |  |  | Xây dựng cấu trúc, bảng biểu dashboard theo danh mục KPI giám sát đã thống nhất trên công cụ phân tích dữ liệu |
|  |  |  |  |  | Kết nối dữ liệu từ Datamart đổ lên công cụ phân tích dữ liệu để phục vụ công tác giám sát |
|  |  |  |  |  | Xử lý dữ liệu (ETL dữ liệu thô) lĩnh vực Y Tế đón dữ liệu từ hệ thống tích hợp dữ liệu |
|  |  |  |  |  | Cán bộ quản trị xử lý dữ liệu đón từ hệ thống tích hợp dữ liệu vào tầng staging cho lĩnh vực Y Tế - Lấy về danh mục Bệnh viện - Lấy về danh mục Khoa - Lấy về danh mục Bệnh theo ICD - Lấy về danh mục nhà thuốc - Lấy về số giường - Tổng số ngày điều trị - Thống kê chi phí - Thống kê lượt bệnh nhân vào ra |
|  |  |  |  |  | - Số bệnh nhân theo loại hình khám chữa bệnh - Số ca cấp cứu tử vong - Số hồ sơ khám chữa bệnh - Thống kê tai nạn - Thống kê theo tuổi - Thống kê theo khoa - Thống kê lượt sử dụng dịch vụ kỹ thuật - Thống kê ca mắc theo ICD - Số đơn thuốc - Top 20 bệnh theo ICD - Điều trị nội trú - Tổng số ngày điều trị theo ngày - Thống kê chi phí theo ngày - Điều trị nội trú theo ngày - Thống kê hồ sơ KCB theo ngày ra viện |
|  |  |  |  |  | Bảo hành: 12 tháng |